5月份全市农村文化礼堂建设情况通报

各区县（市）委宣传部，有关园区：

5月份，全市各地全面启动农村文化礼堂建设工作，共完成建设任务50家。截至5月底，全市368家年度新建任务中，已建成农村文化礼堂124家，建成率为33.7%。从整体推进情况看，各地对农村文化礼堂建设工作思想重视，克服疫情带来的不利影响，基本实现既定目标任务。

当前，全市农村文化礼堂建设时间紧、任务重、难度大，请各地加强指导、靠前指挥，加大建设推进力度，确保我市农村文化礼堂全覆盖目标如期实现。

附件：各地5月份农村文化礼堂建设情况统计表

中共宁波市委宣传部

2020年6月22日

附件

5月各地农村文化礼堂建设情况统计表

| 区县（市） | 年度任务数（个） | 1－4月份完成数（个） | 5月份完成数（个） | 总完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海曙区 | 33 | 8 | 6 | 42.4% |
| 江北区 | 4 | 0 | 2 | 50.0% |
| 北仑区 | 21 | 5 | 2 | 33.3% |
| 鄞州区 | 33 | 2 | 8 | 30.3% |
| 奉化区 | 53 | 16 | 3 | 35.8% |
| 余姚市 | 40 | 5 | 5 | 25.0% |
| 慈溪市 | 54 | 13 | 2 | 27.8% |
| 宁海县 | 59 | 11 | 10 | 35.6% |
| 象山县 | 61 | 13 | 11 | 39.3% |
| 杭州湾新区 | 8 | 0 | 1 | 12.5% |
| 东钱湖 | 2 | 1 | 0 | 50.0% |
| 合计 | 368 | 74 | 50 | 33.7% |