11月份全市农村文化礼堂建设情况通报

各区县（市）委宣传部，有关园区：

11月份，全市各地各级强化责任主体，加大农村文化礼堂建设力度，提质增效成效显著，新建农村文化礼堂68个，圆满完成省、市、区县（市）三级农村文化礼堂建设任务，提前实现全覆盖的建设目标。

截至2020年11月底，全市累计新建农村文化礼堂513家，完成省年建设计划140.6%，累计建成农村文化礼堂2237家（按全市500人以上的2081个行政村计算，应建村覆盖率达100%），并计划外完成500人口以下非建村文化礼堂156家，如期实现市委市政府提出的“五年计划三年完成”的建设目标。

附件：1.全市农村文化礼堂建设月度完成情况表

2.全市农村文化礼堂建设总体完成情况统计表

3.2020年宁波市各地建成农村文化礼堂名单

宁波市农村文化礼堂建设领导小组办公室

2020年12月18日

附件1

全市农村文化礼堂建设月度完成情况表

| 总体 情况 | 县（市、区） | 年度 任务数 | 10月份 建成数 | 本月 建成数 | 年累计 建成数 | 年度完成率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月新建68个，累计建成513个，省年建设计划140.6% | 海曙区 | 33 | 8 | 3 | 44 | 133.3% |
|  | 江北区 | 4 | 0 | 1 | 4 | 100% |
|  | 北仑区 | 21 | 7 | 2 | 27 | 128.6% |
|  | 鄞州区 | 33 | 5 | 7 | 39 | 118.2% |
|  | 奉化区 | 52 | 10 | 34 | 84 | 161.5% |
|  | 余姚市 | 40 | 9 | 11 | 60 | 150% |
|  | 慈溪市 | 54 | 27 | 7 | 72 | 133.3% |
|  | 宁海县 | 58 | / | / | 72 | 124.1% |
|  | 象山县 | 60 | 26 | 1 | 99 | 165% |
|  | 杭州湾 | 8 | 2 | 2 | 10 | 125% |
|  | 东钱湖 | 2 | / | / | 2 | 100% |
|  | 合 计 | 365 | 94 | 68 | 513 | 140.6% |

附件2

全市农村文化礼堂建设总体完成情况统计表

| 总体 情况 | 县（市、区） | 累计建 成数 | 省任务总数 | 完成率 | 500人以上建设数 | 500人以下建设数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年以来，累计建成农村文化礼堂2237个。 完成省建设任务117.2%。至2020年 11月底， 全市已实现500人以上村文化礼堂全覆盖。 | 海曙区 | 160 | 129 | 124% | 154 | 6 |
|  | 江北区 | 51 | 43 | 118.6% | 42 | 9 |
|  | 镇海区 | 34 | 33 | 103% | 33 | 1 |
|  | 北仑区 | 156 | 141 | 111% | 144 | 12 |
|  | 鄞州区 | 178 | 154 | 115.6% | 176 | 2 |
|  | 奉化区 | 296 | 244 | 121% | 254 | 42 |
|  | 余姚市 | 262 | 234 | 112% | 262 | 0 |
|  | 慈溪市 | 279 | 261 | 106.9% | 279 | 0 |
|  | 宁海县 | 335 | 279 | 120.1% | 321 | 14 |
|  | 象山县 | 446 | 361 | 123.5% | 376 | 70 |
|  | 杭州湾 | 22 | 22 | 100% | 22 | 0 |
|  | 高新区 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 |
|  | 东钱湖 | 13 | 10 | 130% | 13 | 0 |
|  | 合 计 | 2237 | 1908 | 117.2% | 2081 | 156 |

附件3

2020年宁波市各地建成农村文化礼堂名单

| 序号 | 县（市、区） | 乡镇（街道） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海曙区 | 集士港镇 | 董家桥村 |
| 2 | 海曙区 | 集士港镇 | 西陆村 |
| 3 | 海曙区 | 集士港镇 | 广昇村 |
| 4 | 海曙区 | 集士港镇 | 新后屠桥村 |
| 5 | 海曙区 | 集士港镇 | 杨家村 |
| 6 | 海曙区 | 洞桥镇 | 洞桥村 |
| 7 | 海曙区 | 洞桥镇 | 程家村 |
| 8 | 海曙区 | 洞桥镇 | 石臼庙村 |
| 9 | 海曙区 | 洞桥镇 | 鱼山头村 |
| 10 | 海曙区 | 鄞江镇 | 金陆村 |
| 11 | 海曙区 | 龙观乡 | 大路村 |
| 12 | 海曙区 | 龙观乡 | 雪岙村 |
| 13 | 海曙区 | 龙观乡 | 龙谷村 |
| 14 | 海曙区 | 章水镇 | 箭峰村 |
| 15 | 海曙区 | 古林镇 | 鹅颈村 |
| 16 | 海曙区 | 古林镇 | 布政村 |
| 17 | 海曙区 | 古林镇 | 郭夏村 |
| 18 | 海曙区 | 古林镇 | 施家村 |
| 19 | 海曙区 | 古林镇 | 包家村 |
| 20 | 海曙区 | 古林镇 | 礼嘉桥村 |
| 21 | 海曙区 | 古林镇 | 西洋港村 |
| 22 | 海曙区 | 石碶街道 | 黄隘村 |
| 23 | 海曙区 | 石碶街道 | 栎社村 |
| 24 | 海曙区 | 石碶街道 | 汪家村 |
| 25 | 海曙区 | 横街镇 | 云洲村 |
| 26 | 海曙区 | 横街镇 | 应山村 |
| 27 | 海曙区 | 横街镇 | 溪下村 |
| 28 | 海曙区 | 横街镇 | 大雷村 |
| 29 | 海曙区 | 横街镇 | 半山村 |
| 30 | 海曙区 | 横街镇 | 雷莊村 |
| 31 | 海曙区 | 横街镇 | 新洞山村 |
| 32 | 海曙区 | 横街镇 | 凤凰村 |
| 33 | 海曙区 | 高桥镇 | 岐阳村 |
| 34 | 海曙区 | 高桥镇 | 藕缆桥村 |
| 35 | 海曙区 | 高桥镇 | 岐湖村 |
| 36 | 海曙区 | 高桥镇 | 江南村 |
| 37 | 海曙区 | 高桥镇 | 高峰村 |
| 38 | 海曙区 | 章水镇 | 燕麻村 |
| 39 | 海曙区 | 章水镇 | 大皎村 |
| 40 | 海曙区 | 章水镇 | 赤水村 |
| 41 | 海曙区 | 章水镇 | 许岩村 |
| 42 | 海曙区 | 章水镇 | 梅龙村 |
| 43 | 海曙区 | 章水镇 | 童皎村 |
| 44 | 海曙区 | 章水镇 | 朱梅村 |
| 45 | 江北区 | 庄桥街道 | 苏冯村 |
| 46 | 江北区 | 慈城镇 | 新华村 |
| 47 | 江北区 | 慈城镇 | 八字村 |
| 48 | 江北区 | 慈城镇 | 洪陈村 |
| 49 | 北仑区 | 小港街道 | 孔墅村 |
| 50 | 北仑区 | 小港街道 | 依山村 |
| 51 | 北仑区 | 小港街道 | 东岗碶村 |
| 52 | 北仑区 | 小港街道 | 桥头严村 |
| 53 | 北仑区 | 小港街道 | 五盟村 |
| 54 | 北仑区 | 白峰街道 | 司沿村 |
| 55 | 北仑区 | 白峰街道 | 官庄村 |
| 56 | 北仑区 | 柴桥街道 | 东六房村 |
| 57 | 北仑区 | 柴桥街道 | 前郑村 |
| 58 | 北仑区 | 柴桥街道 | 后郑村 |
| 59 | 北仑区 | 柴桥街道 | 下龙泉 |
| 60 | 北仑区 | 柴桥街道 | 老曹村 |
| 61 | 北仑区 | 郭巨街道 | 华峙村 |
| 62 | 北仑区 | 大碶街道 | 嘉溪村 |
| 63 | 北仑区 | 大碶街道 | 东岙村 |
| 64 | 北仑区 | 大碶街道 | 青山村 |
| 65 | 北仑区 | 大碶街道 | 清水村 |
| 66 | 北仑区 | 大碶街道 | 和鸽村 |
| 67 | 北仑区 | 大碶街道 | 城东村 |
| 68 | 北仑区 | 大碶街道 | 新安村 |
| 69 | 北仑区 | 大碶街道 | 周隘陈村 |
| 70 | 北仑区 | 大碶街道 | 西岙山村 |
| 71 | 北仑区 | 大碶街道 | 芦山村 |
| 72 | 北仑区 | 霞浦街道 | 通山村 |
| 73 | 北仑区 | 新碶街道 | 岭南村 |
| 74 | 北仑区 | 新碶街道 | 永丰村 |
| 75 | 北仑区 | 春晓街道 | 咸昶村 |
| 76 | 鄞州区 | 云龙镇 | 石桥村 |
| 77 | 鄞州区 | 云龙镇 | 甲村村 |
| 78 | 鄞州区 | 云龙镇 | 园馋村 |
| 79 | 鄞州区 | 五乡镇 | 明堂岙村 |
| 80 | 鄞州区 | 五乡镇 | 涵玉村 |
| 81 | 鄞州区 | 五乡镇 | 汇纤村 |
| 82 | 鄞州区 | 五乡镇 | 新诚村 |
| 83 | 鄞州区 | 五乡镇 | 龙兴村 |
| 84 | 鄞州区 | 五乡镇 | 蟠龙村 |
| 85 | 鄞州区 | 瞻岐镇 | 西城村 |
| 86 | 鄞州区 | 瞻岐镇 | 合一村 |
| 87 | 鄞州区 | 瞻岐镇 | 周一村 |
| 88 | 鄞州区 | 瞻岐镇 | 岐西村 |
| 89 | 鄞州区 | 横溪镇 | 梅岭村 |
| 90 | 鄞州区 | 横溪镇 | 大岙村 |
| 91 | 鄞州区 | 横溪镇 | 吴徐村 |
| 92 | 鄞州区 | 横溪镇 | 杨山村 |
| 93 | 鄞州区 | 横溪镇 | 梅福村 |
| 94 | 鄞州区 | 姜山镇 | 周韩村 |
| 95 | 鄞州区 | 姜山镇 | 张村庙村 |
| 96 | 鄞州区 | 姜山镇 | 姜南村 |
| 97 | 鄞州区 | 姜山镇 | 茅东村 |
| 98 | 鄞州区 | 姜山镇 | 虎啸漕村 |
| 99 | 鄞州区 | 姜山镇 | 宏洲村 |
| 100 | 鄞州区 | 姜山镇 | 杨家弄村 |
| 101 | 鄞州区 | 姜山镇 | 上游村 |
| 102 | 鄞州区 | 姜山镇 | 茅山村 |
| 103 | 鄞州区 | 姜山镇 | 上张村 |
| 104 | 鄞州区 | 姜山镇 | 胡家坟村 |
| 105 | 鄞州区 | 姜山镇 | 联荣村 |
| 106 | 鄞州区 | 咸祥镇 | 王家村 |
| 107 | 鄞州区 | 咸祥镇 | 里蔡村 |
| 108 | 鄞州区 | 咸祥镇 | 咸五村 |
| 109 | 鄞州区 | 咸祥镇 | 球山村 |
| 110 | 鄞州区 | 咸祥镇 | 咸四村 |
| 111 | 鄞州区 | 塘溪镇 | 塘头村 |
| 112 | 鄞州区 | 塘溪镇 | 华山村 |
| 113 | 鄞州区 | 邱隘镇 | 张家瀛村 |
| 114 | 鄞州区 | 首南街道 | 桃江村 |
| 115 | 奉化区 | 溪口镇 | 上山村 |
| 116 | 奉化区 | 溪口镇 | 上跸驻 |
| 117 | 奉化区 | 溪口镇 | 徐溪村 |
| 118 | 奉化区 | 溪口镇 | 畸东村 |
| 119 | 奉化区 | 溪口镇 | 后葛村 |
| 120 | 奉化区 | 溪口镇 | 西坑村 |
| 121 | 奉化区 | 溪口镇 | 斑竹村 |
| 122 | 奉化区 | 溪口镇 | 壶潭村 |
| 123 | 奉化区 | 溪口镇 | 溪口一村 |
| 124 | 奉化区 | 溪口镇 | 直岙村 |
| 125 | 奉化区 | 溪口镇 | 任宋村 |
| 126 | 奉化区 | 溪口镇 | 徐溪村 |
| 127 | 奉化区 | 溪口镇 | 溪口二村 |
| 128 | 奉化区 | 溪口镇 | 栖霞坑村 |
| 129 | 奉化区 | 溪口镇 | 东山村 |
| 130 | 奉化区 | 溪口镇 | 溪口三村 |
| 131 | 奉化区 | 溪口镇 | 剡源村 |
| 132 | 奉化区 | 溪口镇 | 锦溪村 |
| 133 | 奉化区 | 溪口镇 | 下跸驻村 |
| 134 | 奉化区 | 溪口镇 | 新建村 |
| 135 | 奉化区 | 溪口镇 | 大张村 |
| 136 | 奉化区 | 裘村镇 | 甲岙村 |
| 137 | 奉化区 | 裘村镇 | 应家棚村 |
| 138 | 奉化区 | 大堰镇 | 山门村 |
| 139 | 奉化区 | 大堰镇 | 赵岙村 |
| 140 | 奉化区 | 大堰镇 | 社家畈村 |
| 141 | 奉化区 | 大堰镇 | 蒋家山头村 |
| 142 | 奉化区 | 大堰镇 | 西堡岙村 |
| 143 | 奉化区 | 大堰镇 | 岭下村 |
| 144 | 奉化区 | 大堰镇 | 严四坑村 |
| 145 | 奉化区 | 大堰镇 | 里车头村 |
| 146 | 奉化区 | 岳林街道 | 勤丰村 |
| 147 | 奉化区 | 岳林街道 | 新民村 |
| 148 | 奉化区 | 莼湖街道 | 街西村 |
| 149 | 奉化区 | 莼湖街道 | 东谢村 |
| 150 | 奉化区 | 莼湖街道 | 杨家村 |
| 151 | 奉化区 | 莼湖街道 | 吴家埠村 |
| 152 | 奉化区 | 莼湖街道 | 河泊所村 |
| 153 | 奉化区 | 莼湖街道 | 街东村 |
| 154 | 奉化区 | 莼湖街道 | 洪溪村 |
| 155 | 奉化区 | 莼湖街道 | 桐照村 |
| 156 | 奉化区 | 莼湖街道 | 栖凤村 |
| 157 | 奉化区 | 莼湖街道 | 四联村 |
| 158 | 奉化区 | 莼湖街道 | 兴联村 |
| 159 | 奉化区 | 莼湖街道 | 陈一村 |
| 160 | 奉化区 | 莼湖街道 | 陈三村 |
| 161 | 奉化区 | 莼湖街道 | 张夹岙村 |
| 162 | 奉化区 | 莼湖街道 | 茅屿村 |
| 163 | 奉化区 | 莼湖街道 | 冒头村 |
| 164 | 奉化区 | 莼湖街道 | 朱家店村 |
| 165 | 奉化区 | 莼湖街道 | 塘头村 |
| 166 | 奉化区 | 莼湖街道 | 岙口村 |
| 167 | 奉化区 | 尚田街道 | 梅岭下村 |
| 168 | 奉化区 | 尚田街道 | 杜家村 |
| 169 | 奉化区 | 尚田街道 | 张家坑 |
| 170 | 奉化区 | 尚田街道 | 龚原村 |
| 171 | 奉化区 | 尚田街道 | 山岙村 |
| 172 | 奉化区 | 萧王庙街道 | 袁家岙村 |
| 173 | 奉化区 | 萧王庙街道 | 潘前村 |
| 174 | 奉化区 | 萧王庙街道 | 慈林村 |
| 175 | 奉化区 | 萧王庙街道 | 何应村 |
| 176 | 奉化区 | 萧王庙街道 | 大埠村 |
| 177 | 奉化区 | 萧王庙街道 | 陈郎埭村 |
| 178 | 奉化区 | 西坞街道 | 金桥村 |
| 179 | 奉化区 | 西坞街道 | 亭山村 |
| 180 | 奉化区 | 西坞街道 | 虎啸刘村 |
| 181 | 奉化区 | 大堰镇 | 洞坑村 |
| 182 | 奉化区 | 锦屏街道 | 西锦村 |
| 183 | 奉化区 | 锦屏街道 | 城西岙村 |
| 184 | 奉化区 | 锦屏街道 | 正明村 |
| 185 | 奉化区 | 锦屏街道 | 西圃村 |
| 186 | 奉化区 | 锦屏街道 | 外应村 |
| 187 | 奉化区 | 锦屏街道 | 上宋村 |
| 188 | 奉化区 | 锦屏街道 | 北街村 |
| 189 | 奉化区 | 江口街道 | 张俞村 |
| 190 | 奉化区 | 江口街道 | 南渡村 |
| 191 | 奉化区 | 江口街道 | 上下张村 |
| 192 | 奉化区 | 江口街道 | 新塔村 |
| 193 | 奉化区 | 江口街道 | 张 村 |
| 194 | 奉化区 | 江口街道 | 江口村 |
| 195 | 奉化区 | 江口街道 | 坝桥村 |
| 196 | 奉化区 | 方桥街道 | 横里埭村 |
| 197 | 奉化区 | 方桥街道 | 新桥下村 |
| 198 | 奉化区 | 方桥街道 | 方桥村 |
| 199 | 余姚市 | 凤山街道 | 双河村 |
| 200 | 余姚市 | 凤山街道 | 穴湖村 |
| 201 | 余姚市 | 朗霞街道 | 镇西村 |
| 202 | 余姚市 | 朗霞街道 | 天中村 |
| 203 | 余姚市 | 朗霞街道 | 龙王堂村 |
| 204 | 余姚市 | 泗门镇 | 湖北村 |
| 205 | 余姚市 | 马渚镇 | 下沙畈村 |
| 206 | 余姚市 | 马渚镇 | 四联村 |
| 207 | 余姚市 | 马渚镇 | 姚家村 |
| 208 | 余姚市 | 马渚镇 | 大将桥村 |
| 209 | 余姚市 | 马渚镇 | 渚北村 |
| 210 | 余姚市 | 马渚镇 | 菁江渡村 |
| 211 | 余姚市 | 马渚镇 | 云楼村 |
| 212 | 余姚市 | 马渚镇 | 大施巷村 |
| 213 | 余姚市 | 马渚镇 | 马槽头村 |
| 214 | 余姚市 | 阳明街道 | 姚驾桥村 |
| 215 | 余姚市 | 阳明街道 | 畈周村 |
| 216 | 余姚市 | 阳明街道 | 潘巷村 |
| 217 | 余姚市 | 阳明街道 | 方桥村 |
| 218 | 余姚市 | 低塘街道 | 低塘村 |
| 219 | 余姚市 | 兰江街道 | 西郊村 |
| 220 | 余姚市 | 兰江街道 | 筀竹村 |
| 221 | 余姚市 | 兰江街道 | 丰杨河村 |
| 222 | 余姚市 | 泗门镇 | 上新屋村 |
| 223 | 余姚市 | 泗门镇 | 夹塘村 |
| 224 | 余姚市 | 泗门镇 | 镇南村 |
| 225 | 余姚市 | 陆埠镇 | 余鲍陈村 |
| 226 | 余姚市 | 陆埠镇 | 石门村 |
| 227 | 余姚市 | 陆埠镇 | 洪山村 |
| 228 | 余姚市 | 陆埠镇 | 沿溪村 |
| 229 | 余姚市 | 陆埠镇 | 五马村 |
| 230 | 余姚市 | 陆埠镇 | 郭姆村 |
| 231 | 余姚市 | 陆埠镇 | 蒋岙村 |
| 232 | 余姚市 | 陆埠镇 | 南雷村 |
| 233 | 余姚市 | 牟山镇 | 狮山村 |
| 234 | 余姚市 | 三七市镇 | 二六市村 |
| 235 | 余姚市 | 三七市镇 | 大霖山村 |
| 236 | 余姚市 | 河姆渡镇 | 江中村 |
| 237 | 余姚市 | 河姆渡镇 | 河姆渡村 |
| 238 | 余姚市 | 梨洲街道 | 燕窝村 |
| 239 | 余姚市 | 梨洲街道 | 三溪村 |
| 240 | 余姚市 | 梨洲街道 | 雁湖村 |
| 241 | 余姚市 | 梨洲街道 | 双桥村 |
| 242 | 余姚市 | 梨洲街道 | 新墅村 |
| 243 | 余姚市 | 梨洲街道 | 苏家园村 |
| 244 | 余姚市 | 梨洲街道 | 章雅山村 |
| 245 | 余姚市 | 梨洲街道 | 竹山村 |
| 246 | 余姚市 | 梁弄镇 | 雅贤村 |
| 247 | 余姚市 | 梁弄镇 | 岭头村 |
| 248 | 余姚市 | 梁弄镇 | 明湖村 |
| 249 | 余姚市 | 梁弄镇 | 五桂村 |
| 250 | 余姚市 | 梁弄镇 | 让贤村 |
| 251 | 余姚市 | 临山镇 | 临城村 |
| 252 | 余姚市 | 临山镇 | 临山村 |
| 253 | 余姚市 | 大岚镇 | 黄家庄村 |
| 254 | 余姚市 | 大岚镇 | 上马村 |
| 255 | 余姚市 | 大岚镇 | 新岚村 |
| 256 | 余姚市 | 临山镇 | 汝东村 |
| 257 | 余姚市 | 鹿亭乡 | 白鹿村 |
| 258 | 余姚市 | 鹿亭乡 | 龙溪村 |
| 259 | 慈溪市 | 古塘街道 | 新潮塘村 |
| 260 | 慈溪市 | 宗汉街道 | 高王村 |
| 261 | 慈溪市 | 宗汉街道 | 二塘新村 |
| 262 | 慈溪市 | 宗汉街道 | 周塘东村 |
| 263 | 慈溪市 | 宗汉街道 | 怡园村 |
| 264 | 慈溪市 | 宗汉街道 | 百兴村 |
| 265 | 慈溪市 | 宗汉街道 | 潮塘村 |
| 266 | 慈溪市 | 宗汉街道 | 漾山村 |
| 267 | 慈溪市 | 坎墩街道 | 四塘南村 |
| 268 | 慈溪市 | 坎墩街道 | 孙方村 |
| 269 | 慈溪市 | 坎墩街道 | 坎西村 |
| 270 | 慈溪市 | 坎墩街道 | 三群村 |
| 271 | 慈溪市 | 坎墩街道 | 五塘新村 |
| 272 | 慈溪市 | 龙山镇 | 海甸戎村 |
| 273 | 慈溪市 | 龙山镇 | 田央村 |
| 274 | 慈溪市 | 龙山镇 | 凤浦岙村 |
| 275 | 慈溪市 | 龙山镇 | 小施山村 |
| 276 | 慈溪市 | 龙山镇 | 双马村 |
| 277 | 慈溪市 | 龙山镇 | 邱王村 |
| 278 | 慈溪市 | 龙山镇 | 方家河头村 |
| 279 | 慈溪市 | 逍林镇 | 宏跃村 |
| 280 | 慈溪市 | 逍林镇 | 破山村 |
| 281 | 慈溪市 | 横河镇 | 伍梅村 |
| 282 | 慈溪市 | 横河镇 | 大山村 |
| 283 | 慈溪市 | 横河镇 | 东上河村 |
| 284 | 慈溪市 | 横河镇 | 秦堰村 |
| 285 | 慈溪市 | 横河镇 | 童岙村 |
| 286 | 慈溪市 | 长河镇 | 贤江村 |
| 287 | 慈溪市 | 长河镇 | 沧北村 |
| 288 | 慈溪市 | 长河镇 | 云海村 |
| 289 | 慈溪市 | 崇寿镇 | 海运村 |
| 290 | 慈溪市 | 崇寿镇 | 四灶浦村 |
| 291 | 慈溪市 | 崇寿镇 | 六塘村 |
| 292 | 慈溪市 | 新浦镇 | 高桥村 |
| 293 | 慈溪市 | 新浦镇 | 浦沿村 |
| 294 | 慈溪市 | 新浦镇 | 余家路村 |
| 295 | 慈溪市 | 周巷镇 | 二塘村 |
| 296 | 慈溪市 | 周巷镇 | 万安庄村 |
| 297 | 慈溪市 | 周巷镇 | 周邵村 |
| 298 | 慈溪市 | 周巷镇 | 双东村 |
| 299 | 慈溪市 | 周巷镇 | 双潭村 |
| 300 | 慈溪市 | 周巷镇 | 湖塘新村 |
| 301 | 慈溪市 | 周巷镇 | 海江村 |
| 302 | 慈溪市 | 周巷镇 | 登州街村 |
| 303 | 慈溪市 | 周巷镇 | 潭北村 |
| 304 | 慈溪市 | 周巷镇 | 城中村 |
| 305 | 慈溪市 | 周巷镇 | 双乐村 |
| 306 | 慈溪市 | 周巷镇 | 元甲村 |
| 307 | 慈溪市 | 周巷镇 | 潭东村 |
| 308 | 慈溪市 | 周巷镇 | 路桥村 |
| 309 | 慈溪市 | 周巷镇 | 界塘村 |
| 310 | 慈溪市 | 附海镇 | 海晏庙村 |
| 311 | 慈溪市 | 附海镇 | 花塘村 |
| 312 | 慈溪市 | 附海镇 | 南圆村 |
| 313 | 慈溪市 | 观海卫镇 | 双湖村 |
| 314 | 慈溪市 | 观海卫镇 | 方家村 |
| 315 | 慈溪市 | 观海卫镇 | 宓家桥村 |
| 316 | 慈溪市 | 观海卫镇 | 小团浦村 |
| 317 | 慈溪市 | 观海卫镇 | 蒋家桥村 |
| 318 | 慈溪市 | 观海卫镇 | 东山头村 |
| 319 | 慈溪市 | 观海卫镇 | 白洋村 |
| 320 | 慈溪市 | 观海卫镇 | 淹浦村 |
| 321 | 慈溪市 | 观海卫镇 | 锦堂村 |
| 322 | 慈溪市 | 观海卫镇 | 湖滨村 |
| 323 | 慈溪市 | 观海卫镇 | 湖东村 |
| 324 | 慈溪市 | 掌起镇 | 柴家村 |
| 325 | 慈溪市 | 掌起镇 | 巴里村 |
| 326 | 慈溪市 | 匡堰镇 | 岗墩村 |
| 327 | 慈溪市 | 白沙路街道 | 八字桥村 |
| 328 | 慈溪市 | 白沙路街道 | 二房村 |
| 329 | 慈溪市 | 白沙路街道 | 轻纺村 |
| 330 | 慈溪市 | 白沙路街道 | 长春村 |
| 331 | 宁海县 | 梅林街道 | 九都王村 |
| 332 | 宁海县 | 梅林街道 | 吉利村 |
| 333 | 宁海县 | 梅林街道 | 方前村 |
| 334 | 宁海县 | 梅林街道 | 新庄村 |
| 335 | 宁海县 | 梅林街道 | 伍富村 |
| 336 | 宁海县 | 越溪乡 | 盘屿村 |
| 337 | 宁海县 | 越溪乡 | 山头应村 |
| 338 | 宁海县 | 越溪乡 | 信干山村 |
| 339 | 宁海县 | 越溪乡 | 兴农村 |
| 340 | 宁海县 | 前童镇 | 栅下村 |
| 341 | 宁海县 | 前童镇 | 联合村 |
| 342 | 宁海县 | 前童镇 | 梁皇村 |
| 343 | 宁海县 | 前童镇 | 竹林村 |
| 344 | 宁海县 | 一市镇 | 东岙村 |
| 345 | 宁海县 | 一市镇 | 上陈村 |
| 346 | 宁海县 | 一市镇 | 新跳头村 |
| 347 | 宁海县 | 一市镇 | 武岙村 |
| 348 | 宁海县 | 一市镇 | 山上方村 |
| 349 | 宁海县 | 桑洲镇 | 新桥村 |
| 350 | 宁海县 | 桑洲镇 | 木坑村 |
| 351 | 宁海县 | 桑洲镇 | 慕胡山村 |
| 352 | 宁海县 | 桑洲镇 | 里山村 |
| 353 | 宁海县 | 桑洲镇 | 田洋卢村 |
| 354 | 宁海县 | 胡陈乡 | 长平村 |
| 355 | 宁海县 | 胡陈乡 | 沙地下村 |
| 356 | 宁海县 | 胡陈乡 | 岙里王村 |
| 357 | 宁海县 | 胡陈乡 | 国叶村 |
| 358 | 宁海县 | 长街镇 | 新五星村 |
| 359 | 宁海县 | 长街镇 | 平原村 |
| 360 | 宁海县 | 长街镇 | 岳墩村 |
| 361 | 宁海县 | 长街镇 | 洋湖村 |
| 362 | 宁海县 | 长街镇 | 文围村 |
| 363 | 宁海县 | 长街镇 | 大湖村 |
| 364 | 宁海县 | 长街镇 | 岳井村 |
| 365 | 宁海县 | 长街镇 | 上塘村 |
| 366 | 宁海县 | 长街镇 | 下湾塘村 |
| 367 | 宁海县 | 长街镇 | 五福村 |
| 368 | 宁海县 | 长街镇 | 龙山村 |
| 369 | 宁海县 | 长街镇 | 长兴村 |
| 370 | 宁海县 | 力洋镇 | 东园村 |
| 371 | 宁海县 | 力洋镇 | 凤凰山村 |
| 372 | 宁海县 | 力洋镇 | 古渡村 |
| 373 | 宁海县 | 茶院乡 | 毛屿村 |
| 374 | 宁海县 | 茶院乡 | 铜岭脚村 |
| 375 | 宁海县 | 岔路镇 | 吕家村 |
| 376 | 宁海县 | 岔路镇 | 兆岸村 |
| 377 | 宁海县 | 岔路镇 | 冠峰村 |
| 378 | 宁海县 | 岔路镇 | 上李坑村 |
| 379 | 宁海县 | 岔路镇 | 大岩村 |
| 380 | 宁海县 | 深甽镇 | 岭下村 |
| 381 | 宁海县 | 深甽镇 | 大蔡村 |
| 382 | 宁海县 | 深甽镇 | 柘坑张村 |
| 383 | 宁海县 | 跃龙街道 | 云台村 |
| 384 | 宁海县 | 黄坛镇 | 里塘村 |
| 385 | 宁海县 | 黄坛镇 | 榧坑村 |
| 386 | 宁海县 | 黄坛镇 | 中央山村 |
| 387 | 宁海县 | 黄坛镇 | 穆坡村 |
| 388 | 宁海县 | 黄坛镇 | 里岙村 |
| 389 | 宁海县 | 黄坛镇 | 明珠村 |
| 390 | 宁海县 | 黄坛镇 | 新华村 |
| 391 | 宁海县 | 黄坛镇 | 五兴村 |
| 392 | 宁海县 | 黄坛镇 | 新华村 |
| 393 | 宁海县 | 跃龙街道 | 岙里村 |
| 394 | 宁海县 | 跃龙街道 | 大桥李村 |
| 395 | 宁海县 | 桃源街道 | 塘溪村 |
| 396 | 宁海县 | 桃源街道 | 杏蒋村 |
| 397 | 宁海县 | 桃源街道 | 瓦窑头村 |
| 398 | 宁海县 | 桃源街道 | 溪旁徐村 |
| 399 | 宁海县 | 桃源街道 | 大屋村 |
| 400 | 宁海县 | 桥头胡街道 | 桥头胡村 |
| 401 | 宁海县 | 桥头胡街道 | 五联村 |
| 402 | 宁海县 | 桥头胡街道 | 建设村 |
| 403 | 象山县 | 丹东街道 | 寨梅村 |
| 404 | 象山县 | 丹东街道 | 南门村 |
| 405 | 象山县 | 丹东街道 | 兴盛村 |
| 406 | 象山县 | 丹东街道 | 庄穆境村 |
| 407 | 象山县 | 丹东街道 | 城东村 |
| 408 | 象山县 | 丹东街道 | 城新村 |
| 409 | 象山县 | 丹西街道 | 横墙弄村 |
| 410 | 象山县 | 丹西街道 | 新碶头村 |
| 411 | 象山县 | 丹西街道 | 小河头村 |
| 412 | 象山县 | 丹西街道 | 五丰村 |
| 413 | 象山县 | 丹西街道 | 三岔路村 |
| 414 | 象山县 | 丹西街道 | 秧田头村 |
| 415 | 象山县 | 丹西街道 | 韩家村 |
| 416 | 象山县 | 丹西街道 | 白石村 |
| 417 | 象山县 | 丹西街道 | 路下林村 |
| 418 | 象山县 | 石浦镇 | 树桥头村 |
| 419 | 象山县 | 石浦镇 | 星塘村 |
| 420 | 象山县 | 石浦镇 | 兰家村 |
| 421 | 象山县 | 石浦镇 | 延农村 |
| 422 | 象山县 | 石浦镇 | 檀兴渔村 |
| 423 | 象山县 | 石浦镇 | 沙塘湾村 |
| 424 | 象山县 | 石浦镇 | 东卫村 |
| 425 | 象山县 | 石浦镇 | 横峙农村 |
| 426 | 象山县 | 石浦镇 | 金丰村 |
| 427 | 象山县 | 石浦镇 | 九井村 |
| 428 | 象山县 | 石浦镇 | 下塘村 |
| 429 | 象山县 | 石浦镇 | 南汇村 |
| 430 | 象山县 | 石浦镇 | 向浦村 |
| 431 | 象山县 | 石浦镇 | 石浦渔村 |
| 432 | 象山县 | 石浦镇 | 金山村 |
| 433 | 象山县 | 石浦镇 | 昌桥村 |
| 434 | 象山县 | 石浦镇 | 昌明村 |
| 435 | 象山县 | 石浦镇 | 番头岙村 |
| 436 | 象山县 | 石浦镇 | 北山村 |
| 437 | 象山县 | 石浦镇 | 东丰村 |
| 438 | 象山县 | 石浦镇 | 上湾村 |
| 439 | 象山县 | 石浦镇 | 西边村 |
| 440 | 象山县 | 石浦镇 | 中心村 |
| 441 | 象山县 | 石浦镇 | 对面山村 |
| 442 | 象山县 | 石浦镇 | 渔山村 |
| 443 | 象山县 | 西周镇 | 牌头村 |
| 444 | 象山县 | 西周镇 | 蚶岙村 |
| 445 | 象山县 | 西周镇 | 文岙村 |
| 446 | 象山县 | 西周镇 | 下芭蕉村 |
| 447 | 象山县 | 西周镇 | 寒山村 |
| 448 | 象山县 | 西周镇 | 大坑村 |
| 449 | 象山县 | 西周镇 | 山后胡村 |
| 450 | 象山县 | 西周镇 | 箬岭村 |
| 451 | 象山县 | 贤庠镇 | 官司塘村 |
| 452 | 象山县 | 贤庠镇 | 山厂村 |
| 453 | 象山县 | 贤庠镇 | 小蔚庄村 |
| 454 | 象山县 | 贤庠镇 | 俞公岙村 |
| 455 | 象山县 | 贤庠镇 | 程家屿村 |
| 456 | 象山县 | 贤庠镇 | 中溪村 |
| 457 | 象山县 | 鹤浦镇 | 前龙头村 |
| 458 | 象山县 | 鹤浦镇 | 大沙村 |
| 459 | 象山县 | 鹤浦镇 | 双下湾村 |
| 460 | 象山县 | 鹤浦镇 | 鸭嘴头村 |
| 461 | 象山县 | 鹤浦镇 | 鹤进村 |
| 462 | 象山县 | 鹤浦镇 | 南田墩村 |
| 463 | 象山县 | 鹤浦镇 | 金农（渔）村 |
| 464 | 象山县 | 定塘镇 | 渡头村 |
| 465 | 象山县 | 定塘镇 | 岙底村 |
| 466 | 象山县 | 定塘镇 | 沙地村 |
| 467 | 象山县 | 涂茨镇 | 大坦村 |
| 468 | 象山县 | 涂茨镇 | 前山姚村 |
| 469 | 象山县 | 大徐镇 | 陈山村 |
| 470 | 象山县 | 大徐镇 | 里考坑村 |
| 471 | 象山县 | 大徐镇 | 大磊头村 |
| 472 | 象山县 | 大徐镇 | 汤家店村 |
| 473 | 象山县 | 大徐镇 | 新罗岙村 |
| 474 | 象山县 | 大徐镇 | 虎啸铺村 |
| 475 | 象山县 | 新桥镇 | 七林湾村 |
| 476 | 象山县 | 新桥镇 | 海丰村 |
| 477 | 象山县 | 新桥镇 | 山头王村 |
| 478 | 象山县 | 新桥镇 | 灵岙村 |
| 479 | 象山县 | 新桥镇 | 下七里村 |
| 480 | 象山县 | 新桥镇 | 高塘村 |
| 481 | 象山县 | 新桥镇 | 双岙村 |
| 482 | 象山县 | 墙头镇 | 合心村 |
| 483 | 象山县 | 墙头镇 | 周家路村 |
| 484 | 象山县 | 墙头镇 | 桃湾村 |
| 485 | 象山县 | 泗洲头镇 | 苏岙村 |
| 486 | 象山县 | 泗洲头镇 | 泗联村 |
| 487 | 象山县 | 晓塘乡 | 新厂村 |
| 488 | 象山县 | 晓塘乡 | 东浦村 |
| 489 | 象山县 | 晓塘乡 | 支坑村 |
| 490 | 象山县 | 晓塘乡 | 中央站村 |
| 491 | 象山县 | 高塘岛乡 | 金高椅村 |
| 492 | 象山县 | 高塘岛乡 | 三五村 |
| 493 | 象山县 | 高塘岛乡 | 上江村 |
| 494 | 象山县 | 高塘岛乡 | 花岙岛村 |
| 495 | 象山县 | 高塘岛乡 | 林港村 |
| 496 | 象山县 | 茅洋乡 | 徐家岙村 |
| 497 | 象山县 | 茅洋乡 | 杨家岙村 |
| 498 | 象山县 | 茅洋乡 | 乌石峧村 |
| 499 | 象山县 | 茅洋乡 | 上缸厂村 |
| 500 | 象山县 | 茅洋镇 | 银洋村 |
| 501 | 象山县 | 东陈乡 | 沙岗村 |
| 502 | 东钱湖旅游度假区 | 东钱湖街道 | 殷湾村 |
| 503 | 东钱湖旅游度假区 | 东钱湖街道 | 莫枝村 |
| 504 | 杭州湾新区 | 庵东镇 | 三洋村 |
| 505 | 杭州湾新区 | 庵东镇 | 马潭路村 |
| 506 | 杭州湾新区 | 庵东镇 | 路湾村 |
| 507 | 杭州湾新区 | 庵东镇 | 虹桥村 |
| 508 | 杭州湾新区 | 庵东镇 | 江南村 |
| 509 | 杭州湾新区 | 庵东镇 | 马中村 |
| 510 | 杭州湾新区 | 庵东镇 | 西三村 |
| 511 | 杭州湾新区 | 庵东镇 | 富民村 |
| 512 | 杭州湾新区 | 庵东镇 | 下一灶村 |
| 513 | 杭州湾新区 | 庵东镇 | 振东村 |